CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 9/2021

(Chủ đề: Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công)

_____________

Câu 1 (Chọn đáp án đúng nhất và giải thích tại sao) Dự án quan trọng quốc gia là:

a) Dự án sử dụng vốn đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên;

b) Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, như: Nhà máy điện hạt nhân; b) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

c) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên; Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

d) Tất cả đều sai.

Câu 2 (Chọn đáp án đúng nhất và giải thích tại sao). Thời gian trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước.

a) Trước ngày 20 tháng 9 hằng năm.

b) Trước ngày 20 tháng 10 hằng năm.

c) Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

d) Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

e) Tất cả đều sai.

Câu 3 (Chọn đáp án đúng nhất và giải thích tại sao). Thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C kể từ ngày Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ là:

a) Dự án nhóm A: 45 ngày.

b) Dự án nhóm B: 30 ngày.

c) Dự án nhóm C: 30 ngày.

d) Tất cả đều sai.

e) Tất cả đều đúng.

Câu 4 Thời gian thẩm định thiết kế, dự toán đầu tư của đơn vị có chức năng được giao nhiệm vụ thẩm định là:

a) Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày;

b) Đối với dự án nhóm B: Không quá 30 ngày;

c) Đối với dự án nhóm C: Không quá 20 ngày.

d) Tất cả đều sai.

e) Tất cả đều đúng.

Câu 5. Trình bày thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.

Câu 6. Trình bày quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND cấp tỉnh; Trình bày các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và thời gian quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C.

Câu 7. Trình bài và phân tích chi tiết cơ sở pháp lý đối với từng phương án xử lý; quy trình xử lý cụ thể của từng phương án đối với tình huống sau:

Dự án nhóm C đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, khi cơ quan thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật thẩm định giá trị dự toán xây dựng công trình vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.